ředstavenstvo

Bytového družstva Plickova 552

(dále jen „PBD“)

Č. j.: PBD/2026/05/04

12. zasedání představenstva BD

konané dne 4. května 2026

Členové představenstva BD:	Ing. Michal Vozábal, Jitka Čistecká, Jiřina Kartáková, Mgr. Alan Valenta, Tomáš Chodora

Členové KK:	Ing. Veronika Stuchlíková, Bc. Stanislav Nosál, Kateřina Beranová

Schůzi svolal a řídil:			Ing. Michal Vozábal

# Schválení programu jednání

Předsedající navrhl a nechal schválit následující program dnešního jednání.

## Schválení programu jednání

## Provoz domu – technická část

## Provoz domu – správní část

## Různé

## Informace z úředních hodin pro členy BD

## Úkolovník

Program byl členy představenstva BD přijat jednomyslně.

# Provoz domu – technická část

## Vstupní schodiště

PBD eviduje havarijní stav schodiště a nechává provádět jen nezbytné úpravy, protože od června/ července předpokládá zahájení kompletní rekonstrukce schodiště.

Nyní probíhá výběrové řízení a prohlídky místa plnění tak, aby PBD mělo představu o ceně, termínech a technickém řešení.

PBD má zpracovaný rozpočet od projektového ateliéru, ze kterého bude vycházet pro srovnání cenových nabídek.

## Protipožární dveře

Dveře k sousedům nad námi jsou již plně funkční, a lze je využívat pro únikový východ. Značení na nouzovém osvětlení u krajních bytů ( dříve u oken přímo do chodeb) tak budou moci unikat v souladu s projektovou dokumentací – tedy do sousedního domu. Přeznačení bylo provedeno.

## Kolárna a kočárkárna

PBD žádá obyvatele domu, kteří mají uložené věci v kočárkárně v suterénu domu, aby vyklidili nepotřebné uložené předměty z tohoto prostoru a tím uvolnili místo pro další rodiče, kteří si potřebuji do tohoto prostoru uložit dětské kočárky a ev. odrážedla, dětská kola a koloběžky.

PBD informuje, že zatím nejsou volná místa v kolárně. Dle velikosti zájmu o uskladnění kol PBD zváží, zda nezřídí další prostor, který by upravil na kolárnu. Jeden ze členů uvolnil místo pro jedno kolo, to bylo nabídnuto prvnímu členovi v pořadí.

## Rozvod TUV ve výměníkové stanici PTas patřící BD a sousedním SVJ

Sousední SVJ přizvalo ke společnému jednání projektanta a realizátora, kteří navrhli technické řešení, které je rozdílné od současného ( místo společných 3 větví je navrženo 3 samostatné větve), což z pohledu našeho PBD není vhodné řešení s ohledem na spolehlivost systému, nevyváženost jednotlivých větví ( různých požadavků na teplou vodu), neekonomické nastavení. Připomínky nás a spodního SVJ nebyly projektantem reflektovány ani ověřeny , tedy PBD se rozhodlo oslovit jiného projektanta. Po ověření navrženého řešení nebo navržení nového řešení bude dále dohodnut postup. PBD seznámilo s řešením také pražskou teplárenskou, které se taktéž, jak nám, nelíbí navržené řešení. Byla tak dohodnuta pochůzka, zatím odložena z důvodu nemoci správce PTas.

## Optická síť

Na základě uzavřené smlouvy proběhlo zapojování optických kabelů od bytů do switche v kanceláři BD: PBD předpokládá, že v nejbližších měsících budou osloveni uživatelé bytu s nabídkou od T-mobile.

## Rekonstrukce v bytech

PBD eviduje zvýšený nepořádek společných prostor při rekonstrukcích v bytech. Je nutné, aby členové více kontrolovali realizační firmy, případně na ně měli dostatečnou páku. Tento problém PBD zdůrazňuje zejména při jednání o povolení rekonstrukce.

## Okna

PBD obdrželo nabídku na opravy oken, včetně nabídky na havarijní opravy, které firma doporučila provést bez odkladu. Další opravy (výměny klik, těsnění, ...) jsou nad limitem, který může uvolnit na základě rozhodnutí PBD, proto PBD tyto opravy zahrne a nechá schválit na členské schůzi.

## Kamerový systém

PBD obdrželo nabídku na nezbytnou renovaci stávajícího kamerového systému ( diskové pole a zdroj. Nabídka byla PDB odsouhlasena, výměny proběhnou v následujícím měsíci.

## Prasklá kanalizace - zápach

PBD obdrželo informaci o zápachu, nechalo tak zkontrolovat jednotlivé prostory v suterénu. Nic nebylo nalezeno, proto ještě požádalo Pražskou teplárenskou o kontrolu jejich prostoru. Po otevření dveří se zjistilo, že se zřejmě jedná o prasklou kanalizaci sousedního domu. Požádali jsme tedy sousední SVJ Plickova 880 a 530 o urychlenou opravu havárie a úklid.

## Opakující se body

a) Požární nástupní plocha

PBD žádá, aby lidé (členové a jejich podnájemníci či návštěvy) neparkovali před domem, jedná se o nástupní požární plochu. Parkování je tolerované pouze mimo tyto plochy po dobu nezbytně nutnou k nástupu a výstupu zdravotně indisponovaných nebo k naložení/vyložení nákladu a s tím, že v případě potřeby bude vůz neprodleně přeparkován.

b) Kontejnery na směsný odpad a kontejnerové stání

PBD apelujeme na členy i podnájemníky, aby k vynášení směsného domovního odpadu používali výhradně uzamykatelné (černé) popelnice. Je zakázáno odkládat odpad k sousedním popelnicím, zejména starý nábytek, elektroniku, atd… Ta patří do velkoobjemových kontejnerů, které pravidelně přistavuje městská část.

c)  Odložené předměty ve společných částech domu

PBD apeluje na členy i podnájemníky, aby neodkládali předměty ve společných částech domu (pytle s odpadky, kočárky, boty, dětské koloběžky a další předměty) zejména z hygienických a požárních důvodů.

d) Informace od PBD

PBD žádá, aby členové i podnájemníci věnovali pozornost informacím na nástěnkách v přízemí a reagovali na výzvy tam uveřejněné. Zároveň PBD žádá členy i podnájemníky, aby záležitosti, které potřebují vyřídit s PBD, řešili primárně v době jednání PBD. Termíny jednání jsou uveřejněny na nástěnce a na www.plickova552.cz.

e) Protipožární dveře

PBD důrazně žádá, aby lidé zavírali dveře, nenechávali je otevřené či dokonce používali zarážky – jedná se o požární a kouřotěsné dveře, tedy požárně bezpečnostní zařízení, které v případě neplnění své funkce může ohrozit životy lidí. Zejména zarážky jsou důvodem oprav odštípaných kusů dveří.

PBD eviduje, že na dlouhých chodbách není příjemný vzduch, nicméně na vině jsou již dříve stavebním úřadem povolené a řádně zkolaudované přístavby, se kterými nelze nyní nic dělat. Případné větrání chodby je možné pouze za přítomnosti člověka.

PBD dále důrazně žádá, aby lidé nevětrali bytovou jednotku do společných prostor domu, tj. chodeb.

# Provoz domu – správní část

## Příprava na členskou schůzi

PBD informuje, že dne 26.5.2026 od 18:00 v jídelně ZŠ Mendelova 550 proběhne řádná členská schůze BD. Členové obdrží pozvánku na členskou schůzi v řádném termínu dle stanov.

## Pronájem místnosti v suterénu

PBD informuje, že místnost v suterénu je k dispozici k podnájmu.

# Různé

Další termín konání PBD je v pondělí 1. 6. 2026, pro členy BD od 18,00 do 19,00 hodin.

# Informace z úředních hodin pro členy BD

Člen BD – byt. j. 14

Na jednání se dostavil právní zástupce nabyvatele po zemřelé člence. Se zástupcem bylo komunikovány základní informace, podnájem. Další podrobnosti ve věci narovnání dlužných částech budou řešeny prostřednictvím právního zástupce PBD.

# Úkolovník

Představenstvo řeší následující úkoly, výčet hlavních:

- Eldeco – servis, úpravy nastavení EZS a elektro instalace v 11NP. - Bylo zadáno – částečně vyřešeno.

- Výměny žárovek - Řešeno průběžně – T. Chodora

- Zajištění firmy pro odběr vzorků vzduchotechniky (azbest ano/ne) – Byl proveden průzkum, vzorky budou zaslány poštou. Bez posunu.

V Praze dne 5. 5. 2026

Zapsal: Ing. Michal Vozábal

Kontroloval: Jitka Čistecká