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Představenstvo
Bytového družstva Plickova 552
(dále jen „PBD“)
Č. j.: PBD/2026/09/07

16. zasedání představenstva BD
konané dne 7. září 2026

Členové představenstva BD:	Ing. Michal Vozábal,Jitka Čistecká, Jiřina Kartáková, Tomáš Chodora, Mgr. Alan Valenta,
Členové KK:	Ing. Veronika Stuchlíková, Kateřina Beranová, Bc. Stanislav Nosál


Schůzi svolal a řídil:			Ing. Michal Vozábal
                                                                    
Schválení programu jednání
Předsedající navrhla a nechala schválit následující program dnešního jednání.

1. Schválení programu jednání
2. Provoz domu – technická část
3. Provoz domu – správní část 
4. Různé
5. Informace z úředních hodin pro členy BD
6. Úkolovník


Program byl členy představenstva BD přijat jednomyslně.

Provoz domu – technická část 

0. Vstupní schodiště
Rekonstrukce vstupních prostor probíhá, podrobnější informace jsou zveřejňovány. Realizace je zpožděna z důvodu změn, které nešlo předvídat a bylo nutné upravit projekt – nebylo možné použít skladbu zámkové dlažby na podestě. Proto představenstvo po dohodě s projektantem a doporučením stavebního dozoru odsouhlasilo změnu zr zámkové na keramickou dlažbu. Na novou keramickou dlažbu byly od PBD uplatněny nároky na bezpečnost ( R11 3a – splňuje podmínky použití i u bazénů – tedy nejvyšší kvality, pomineme-li průmyslové dlažby – masokombináty), kvalitu dlažby dále na praktický a estetický vzhled a cenu. Mrazuvzdornost, atd… byla samozřejmostí.  Pro všechny vrstvy jsou používané systémové směsi a dodržovány technologické postupy. Proto se občas může stát, že rekonstrukce neprobíhá, nicméně je vyžadována technologická pauza například pro vyzrání betonů. Je nutné si uvědomit, že původní harmonogram bylo nutné upravit, protože pokládka betonové zámkové dlažby nevyžaduje tak dlouhé technologické postupy.
Nyní bude velmi záležet na počasí. Do doby, než bude západní část dokončena, nebude zahájena rekonstrukce východní části. Pro rekonstrukci na východní části se chceme dohodnout se zhotovitelem, na možnosti průchodu v omezenou dobu (například ½ hodiny denně) pro odnesení odpadků. Problém nastává z pohledu bezpečnosti. 

0. Kočárkárna
PBD žádá obyvatele domu, kteří mají uložené věci v kočárkárně v suterénu domu, aby vyklidili nepotřebné uložené předměty z tohoto prostoru a tím uvolnili místo pro další rodiče, kteří si potřebuji do tohoto prostoru uložit dětské kočárky a ev. odrážedla, dětská kola a koloběžky. 

0. Kolárna
V tuto chvíli proběhla první fáze nové evidence kol v kolárně. PBD se dohodlo, že vyhlásí termín, kdy se dostaví všichni uživatelé kolárny, aby sundali svá kola z věšáků. Následně budou do nových smluv doplněna nová čísla, kola k jednotlivým bytům budou koordinovány na jedno místo. Bližší informace budou sděleny v následujících měsících.  

0. Optická síť
Firmu Eldeco jsme požádali o stanovení dalších termínů realizace optických zásuvek do každého bytu.  Termíny budou umístěny s min. 14 denním předstihem na nástěnce, kde se vypíší ti, kterým zásuvku firma Eldeko v letních měsících neinstalovala. Těm, kteří si nevyberou čas instalace, budou časy instalace přiřazeny.

0. Rozvody tepla – výměníková stanice
Na základě dopisu od PTas jsme požádali o součinnost a stanovisko sousední SVJ ( nad námi). Bohužel jsem neobdrželi žádnou odpověď. Zkontaktujeme tak doporučené firmy od PTas, ze kterých vybereme jedná, která navrhne optimalizaci otopné soustavy a oddělení od sousedního domu.

0. Opakující se body
a) Požární nástupní plocha
PBD žádá, aby lidé (členové a jejich podnájemníci či návštěvy) neparkovali před domem, jedná se o nástupní požární plochu. Parkování je tolerované pouze mimo tyto plochy po dobu nezbytně nutnou k nástupu a výstupu zdravotně indisponovaných nebo k naložení/vyložení nákladu a s tím, že v případě potřeby bude vůz neprodleně přeparkován.
b)  Odložené předměty ve společných částech domu
PBD apeluje na členy i podnájemníky, aby neodkládali předměty ve společných částech domu (pytle s odpadky, kočárky, boty, dětské koloběžky a další předměty) zejména z hygienických a požárních důvodů.
c) Informace od PBD
PBD žádá, aby členové i podnájemníci věnovali pozornost informacím na nástěnkách v přízemí a reagovali na výzvy tam uveřejněné. Zároveň PBD žádá členy i podnájemníky, aby záležitosti, které potřebují vyřídit s PBD, řešili primárně v době jednání PBD. Termíny jednání jsou uveřejněny na nástěnce a na www.plickova552.cz.

	d) Protipožární dveře
PBD důrazně žádá, aby lidé zavírali dveře, nenechávali je otevřené či dokonce používali zarážky – jedná se o požární a kouřotěsné dveře, tedy požárně bezpečnostní zařízení, které v případě neplnění své funkce může ohrozit životy lidí. Zejména zarážky jsou důvodem oprav odštípaných kusů dveří.
 
PBD eviduje, že na dlouhých chodbách není příjemný vzduch, nicméně na vině jsou již dříve stavebním úřadem povolené a řádně zkolaudované přístavby, se kterými nelze nyní nic dělat. Případné větrání chodby je možné pouze za přítomnosti člověka. 
 
PBD dále důrazně žádá, aby lidé nevětrali bytovou jednotku do společných prostor domu, tj. chodeb.

Provoz domu – správní část

0. Pronájem místnosti v suterénu
PBD informuje, že místnost v suterénu je k dispozici k podnájmu. 

0. Čipy ke vstupním dveřím
PBD znovu upozorňuje všechny obyvatele domu, že:
· nelze vyměnit vstupní kartu za čip, čipy jsou k dispozici pouze k prodeji za Kč 150,-
· pokud o čipy žádají podnájemníci nebo členové rodiny, kteří nejsou členy BD, je nutný souhlas (pověření k  nákupu)  člena BD (ideálně písemně, volnou formou na mail PBD).

0. Zvonkové tablo
Aktualizace k 31/7 byla provedena a zvonková tabla jsou aktuální. Případné požadavky na úpravu tabla prosím zasílejte na mail PBD. Změnu zajišťuje pan Chodora.


Různé

Další termín konání PBD je v pondělí 5. 10. 2026, pro členy BD od 18,00 do 19,00 hodin.

Informace z úředních hodin pro členy BD
Člen BD – byt. j. 14
Na jednání se dostavila nová členka BD, která předložila doplněnou žádost o rekonstrukci, dle dohody a dále pak žádost o přenechání družstevního bytu do podnájmu. Člence byla předána faktura za mimořádný úklid společných prostoru domu a byly jí zaslány fotografie. Členka informovala, že toto nepovažuje za dostatečné a požádá o rozpis provedeného úklidu.  Dále byly člence prodány čipy dle požadavku.

Žádost o přenechání družstevního bytu do podnájmu PBD projednalo a žádost zamítlo. Byt tedy není možné pronajímat. O změnu stanoviska PBD lze požádat po vypořádání všech pohledávek, které PBD k bytu č. 14 eviduje.
Proti zamítnutí žádosti se lze odvolat k členské schůzi, pokud není dále stanoveno jinak, která věc projedná na své nejbližší schůzi. Členská schůze pak může změnit rozhodnutí představenstva.  
PBD stále spolupracuje s advokátní kanceláři na vymáhání dlužné částky za právní služby. Pohledávky spojené s užíváním bytu byly vypořádány.

Člen BD – byt. j. 01
Člen byl projednat stavební úpravy v bytě. Tyto úpravy zahrnují přemístění místností ( koupelna, kuchyně, …) mimo standardní místa. PBD tyto úpravy u jiných členů zamítlo, protože evidovalo v případě jedné nedovolené úpravy problémy ( zatékání do obývacího prostoru, hluk…). Člena tedy o tomto informoval. Nicméně, tento byt se nachází v 1.NP, pod ním je výměníková stanice a technická část suterénu, tedy je v celku jedno, kde se jaké místnosti nachází. Proto se PBD s členem domluvilo, aby vystoupil na Členské schůzi a tento požadavek si nechal schválit členskou schůzí, obdobně jako jiný člen, který si nechal schválit instalaci klimatizace, protože se mu nepodařilo sehnat všechny podpisy okolních bytů (pravidla pro umístění klimatizace). 

Člen BD – byt. j. 08
Zástupce člena BD byl projednat žádost o rekonstrukci. Žádost byla velmi pěkně zpracována, nicméně bylo dohodnuto, že budou doplněny drobnosti a člen dodá doplněnou žádost.


PBD důrazně žádá kuřáky, aby omezili kouření z oken a na lodžiích, protože v tomto počasí jejich chování obtěžuje všechny obyvatele sousedních bytů.

Úkolovník
Představenstvo řeší následující úkoly, výčet hlavních:
· Eldeco – servis, úpravy nastavení EZS - Bylo zadáno.
· Výměny žárovek - Řešeno průběžně – T. Chodora
· Zajištění firmy pro odběr vzorků vzduchotechniky (azbest ano/ne) – Byl proveden průzkum, vzorky budou zaslány poštou. Bez posunu.


V Praze dne 7. 9. 2026


Zapsal: Ing. Michal Vozábal 
Kontroloval: Jitka Čistecká
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